## Slide 1: Kick-Off

## Slide 2: Cíle
Integrace stávajícího systému na službu Digitální dopis
Evidence zásilek a online status-update uživatelům
Prezentace vždy po 30 dnech
Vytvoření GUI

## Slide 3: Servis
Po dobu 1 roku
Reakční doba 24 hodin
Chyby bránící používání do 48 hodin
Ostatní do týdne

## Slide 4: Plán + lidské zdroje
Viz. Gantt

## Slide 5: Dokumenty
Dostupné na firemním google disku
Z každé schůze se zákazníkem a každého Status Updatu poskytnu zápis
Do 3. fáze dokumentace pod vedením Petra, poté František

## Slide 6: Rizika
S dnem zpoždění 0,5% penále
Možné riziko s napojením na stávající systém => konzultace s jeho dodavatelem
Nutno poskytnout naše zdrojové kódy

## Slide 7: Fáze
Každých 30 dnů od začátku projektu
Na konci fáze prezentace současného stavu
Na začátku fáze analýza spokojenosti a naplánování další fáze

## Slide 8: To je pro dnešek vše
Děkuji Vám za pozornost